## 第三周

### 完成任务

小组成员搭建了github环境，安装了findbugs工具，配置了bugtag工具用来记录bug。对需求分析进行重新编写，制定需求分析2.0版本。小组成员使用github进行提交下载所需文档。修改了项目开发计划书，分配概要设计和详细设计任务，使用SSM框架进行程序的初步开发。

### 例会情况：

本周第一次例会

时间：5月9号晚上7点 地点：新食堂二楼

例会出席情况：

总人数：12人

出席：10人(乔冠辉，郑涵铭，邢元璋，郑文浩，张涵琦，马思雨，王健，邹银河，康其润，刘迪洋)

请假：2人(靳宇飞，宁量) 缺席：0人

例会内容：

1.完成github环境搭建

2.需求规格说明书2.0任务分配

3.bugtags环境搭建

4.findbugs插件安装

本周第二次例会

时间：5月12号上午11点半 地点：信息教学楼

例会出席情况：

总人数：12人

出席：11人(乔冠辉，郑涵铭，邢元璋，郑文浩，靳宇飞，张涵琦，马思雨，王健，邹银河，刘迪洋，宁量)

请假：1人(康其润)

例会内容：

1.分配概要设计任务

2.分配详细设计任务

3.分配系统框架搭建任务

### 出现的问题：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 问题描述 | 解决人 | 时间节点 |
| 1 | github安装失败，出现错误 | 全体成员 | 2017/05/13 |
| 2 | 需求分析文档写的不够详细，字数不够 | 全体成员 | 2017/05/12 |
| 3 | 写的需求文档没有按要求画图，缺少UML图 | 全体成员 | 2017/05/12 |
| 4 | bugtags工具收不到邀请邮件 | 乔冠辉 | 2017/05/12 |

### 解决方案：

|  |  |
| --- | --- |
| 问题编号 | 解决方案 |
| 1 | 下载github离线安装包进行下载 |
| 2 | 需求分析文档重新制定要求，更加详细的制定规范 |
| 3 | 提供用例图，流程图，用例表模板。 |
| 4 | 重新发送邀请邮件。 |

### 下周目标

1.小组进行初步概要设计

2.仔细分析文档，进行数据库设计

3.对界面进行简单设计

4.整合概要设计和详细设计