## 第二周

### 完成任务

小组成员进行了第一次例会，例会主要完成了开发环境的搭建，项目管理软件的确定以及bugtrack工具的确定。例会对项目进行了需求分析，按照模块划分的原则，对小组每位成员进行分配任务，并设置时间节点。完成任务开发计划书，确定每项任务的节点。

### 出现的问题：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 问题描述 | 解决人 | 时间节点 |
| 1 | 需求规格说明书，任务比较难划分 | 乔冠辉 | 2017/05/08 |
| 2 | 小组成员缺乏Web开发经验，开发环境配置有问题 | 全体成员 | 2017/05/12 |
| 3 | 项目管理软件redmin安装环境复杂 | 乔冠辉 | 2017/05/05 |

### 解决方案：

|  |  |
| --- | --- |
| 问题编号 | 解决方案 |
| 1 | 按模块划分任务，使所有成员都参与到需求分析里来 |
| 2 | 百度解决开发环境配置问题，统一软件版本 |
| 3 | 更换项目管理软件为project |

### 例会情况：

时间：5月5号 地点：3号教学楼

例会出席情况：

总人数：12人 出席：7人(乔冠辉，郑涵铭，郑文浩，张涵琦，马思雨，王健，邹银河)

请假：4人(邢元璋，靳宇飞，康其润，刘迪洋) 缺席：1人(宁量)

例会内容：

完成开发环境的搭建，myeclipse,Mysql,Tomcat,Sqlyog

确定需求规格说明书每位成员的任务

### 下周目标

1.每位成员搭建Github环境以及安装bugtags工具

2.修改任务开发计划书

3.整合并修改需求规格说明书