软件配置管理课程小组总结周报

## 第一周

### 完成任务

完成小组搭建，确定小组人员及分工。

### 出现的问题：

无

### 解决方案：

无

### 下周目标

搭建开发环境，确定配置管理软件，bugtrack软件，进行需求分析。

## 第二周

### 完成任务

小组成员进行了第一次例会，例会主要完成了开发环境的搭建，项目管理软件的确定以及bugtrack工具的确定。例会对项目进行了需求分析，按照模块划分的原则，对小组每位成员进行分配任务，并设置时间节点。完成任务开发计划书，确定每项任务的节点。

### 出现的问题：

1.需求规格说明书，任务比较难划分

2.小组成员缺乏Web开发经验，开发环境配置有问题

3.项目管理软件redmin安装环境复杂

### 解决方案：

1.按模块划分任务，尽量使所有成员都参与到需求分析里来

2.百度解决开发环境配置问题，统一软件版本

3.更换项目管理软件为project

### 下周目标

1.每位成员搭建Github环境以及安装findbugs工具

2.修改任务开发计划书

3.整合并修改需求规格说明书

## 第三周

### 完成任务

小组成员搭建了github环境，安装了findbugs工具，配置了bugtag工具用来记录bug。对需求分析进行重新编写，制定需求分析2.0版本。小组成员使用github进行提交下载所需文档。修改了项目开发计划书。

### 出现的问题：

1.github安装失败，出现错误

2.需求分析文档写的不够详细，字数不够

3.写的需求文档没有按要求画图，缺少UML图

4.bugtags工具收不到邀请邮件

### 解决方案：

1.百度下载github离线安装包进行下载

2.需求分析文档重新制定要求，更加详细的制定规范

3.提供用例图，流程图，用例表模板。

4.重新发送邀请邮件。

### 下周目标

1.小组进行初步概要设计

2.仔细分析文档，进行数据库设计

3.对界面进行简单设计

## 第四周

### 完成任务

### 出现的问题：

### 解决方案：

### 下周目标

## 第六周

### 完成任务

### 出现的问题：

### 解决方案：

### 下周目标

## 第七周

### 完成任务

### 出现的问题：

### 解决方案：

### 下周目标

## 第八周

### 完成任务

### 出现的问题：

### 解决方案：

### 下周目标

## 第九周

### 完成任务

### 出现的问题：

### 解决方案：

### 下周目标