## 第四周

### 完成任务

本周，小组成员对项目进行概要设计和详细设计，并完成了相应的文档。完成了该项目的初步界面设计，作为界面设计整体的模板。给小组各个成员分配了每个界面设计的任务，完成了所有界面的前端实现，但还未整合。

### 例会情况：

本周第一次例会

时间：5月17号 上午11点半 地点：信息教学楼

例会出席情况：

总人数：12人

出席：12人

请假：0人 缺席：0人

例会内容：

对界面设计进行讨论，决定使用哪种界面设计的模板

分配前端的任务，小组成员开始编写前端代码

对数据库进行进一步设计，完善数据库的设计

### 出现的问题：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 问题描述 | 解决人 | 时间节点 |
| 1 | 界面设计模板没有加上CSS | 马思雨 | 5月17号 |
| 2 | js架构不能准确应用 | 邢元璋 | 5月21号 |
| 3 | 企业用户界面未修改 | 宁量 | 5月19号 |
| 4 | 搭建的SSM架构不符合要求 | 郑涵铭 | 5月19号 |

### 解决方案：

|  |  |
| --- | --- |
| 问题编号 | 解决方案 |
| 1 | 重新审查代码 |
| 2 | 继续研究学习js架构 |
| 3 | 将企业用户界面统一更改成省用户界面样式相同的代码 |
| 4 | 重新搭建SSM架构，以项目整体架构为基础 |

### 下周目标

1.对数据库进行详细设计

2.完成项目所有界面设计

3.开始编写后台框架处理程序代码